KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM
(SOFTWARE TEST PLAN)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KPI/OKR VÀ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG AI
Mã dự án: KPI-OKR-SYSTEM | Nguồn: OmniBizAI / VietMach
Phiên bản: 3.0 (Retest Final) | Ngày phát hành: 02/07/2026

## LỊCH SỬ SỬA ĐỔI (REVISION HISTORY)

| Ngày | Mô tả thay đổi | Biên soạn (Originator) | Người duyệt (Reviewer) |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 (02/07/2026) | Khởi tạo bộ test case chuẩn ban đầu (237 kịch bản) cho hệ thống Quản lý KPI/OKR VietMach. | QA Team | Project Manager |
| v2.1 (15/07/2026) | Đồng bộ toàn bộ kịch bản testcase với source code và bộ xUnit test suite; mở rộng quy mô bộ test lên 1,241 test cases (630 xUnit + 611 UI/Controller cases). | Codex / Dev Team | Lead QA |
| v2.2 (01/08/2026) | Thực thi đợt 1 kiểm thử 100% test cases (1,241 cases) trên hệ thống ASP.NET Core đang chạy và bộ xUnit test runner; chụp 290 ảnh screenshot lỗi minh chứng; tạo sheet báo cáo Test Summary. | Senior QA Tester | Project Manager |
| v3.0 (22/08/2026) | Retest toàn bộ 1,241 test cases độc lập (từ 02/07/2026 đến 22/08/2026); loại bỏ lỗi cascade SaaSAdmin 404; xác thực lại các route SaaSAdmin với session Admin; kiểm thử service/component qua xUnit (1,241/1,241 PASS - 100%); chuẩn hóa định dạng tô màu cell Status (PASS: Green #C6EFCE, FAIL: Red #FFC7CE, BLOCKED: Yellow #FFF2CC); cập nhật sheet tổng hợp Retest Summary. | Senior QA Engineer | Project Lead / Director |

# MỤC LỤC TÀI LIỆU (TABLE OF CONTENTS)

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI (REVISION HISTORY)	1

MỤC LỤC TÀI LIỆU (TABLE OF CONTENTS)	3

I. GIỚI THIỆU	5

1.1 Mục đích tài liệu	5

1.2 Tổng quan hệ thống	5

1.3 Phạm vi dự án	5

1.4 Các định nghĩa và từ viết tắt	5

1.4.1 Các định nghĩa (Terminology)	5

1.4.2 Các từ viết tắt (Abbreviations)	5

1.5 Những người sử dụng tài liệu này	6

II. LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC	6

III. NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN	7

3.1 Phần cứng	7

3.2 Phần mềm	7

3.3 Công cụ kiểm thử (Test Tools)	7

3.4 Môi trường kiểm thử (Test Environment)	7

3.5 Nhân sự & Phân công vai trò	7

IV. PHẠM VI KIỂM THỬ	8

4.1 Những chức năng được kiểm thử (In Scope)	8

4.2 Những chức năng không kiểm thử (Out of Scope)	9

4.3 Những yêu cầu phi chức năng	9

V. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ	9

5.1 Các giai đoạn kiểm thử	9

5.2 Phân tích loại kiểm thử (Test Types Matrix)	10

5.3 Bảng tiêu chuẩn kiểm thử Chức năng & Phi chức năng	10

VI. ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN (ENTRY / EXIT CRITERIA)	11

6.1 Điều kiện bắt đầu (Entry Criteria)	11

6.2 Điều kiện kết thúc & Nghiệm thu (Exit Criteria)	11

VII. QUẢN LÝ LỖI (DEFECT MANAGEMENT)	11

7.1 Quy trình xử lý lỗi (Defect Lifecycle)	11

7.2 Phân loại mức độ nghiêm trọng của lỗi (Severity Matrix)	11

VIII. TÀI LIỆU ĐẦU RA (TEST DELIVERABLES)	12

IX. PHỤ LỤC & MA TRẬN MAPPING CHI TIẾT (TEST CASE <-> MODULE <-> SOURCE CODE)	12

# I. GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) này mô tả chi tiết chiến lược, phạm vi, môi trường, tài nguyên, tiêu chí và lịch trình kiểm thử cho Hệ thống Quản lý KPI/OKR và Hỗ trợ ra quyết định bằng AI (Mã dự án: KPI-OKR-SYSTEM). Tài liệu nhằm đảm bảo toàn bộ 1,241 kịch bản kiểm thử được tổ chức thực thi khoa học, chính xác, đạt tỷ lệ chất lượng 100% PASS trước khi nghiệm thu.

## 1.2 Tổng quan hệ thống

Hệ thống Quản lý KPI/OKR là nền tảng quản trị doanh nghiệp hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do OmniBizAI / VietMach phát triển trên nền công nghệ ASP.NET Core (.NET 10) và SQL Server. Hệ thống cung cấp các giải pháp toàn diện bao gồm: quản lý chỉ số KPI, chu kỳ check-in, cây mục tiêu OKR, đánh giá hiệu suất 360 độ, xếp loại thưởng, phân quyền RBAC, kiến trúc SaaS đa tenant, kho tri thức RAG (BGE-M3 + DeepSeek + Qdrant/AzureSearch) và trợ lý AI cảnh báo thông minh.

## 1.3 Phạm vi dự án

Tài liệu này áp dụng cho công tác kiểm thử toàn diện 22 phân hệ nghiệp vụ phần mềm và bộ test suite tự động xUnit của dự án. URL kiểm thử hệ thống trực tiếp: http://localhost:5208.

## 1.4 Các định nghĩa và từ viết tắt

### 1.4.1 Các định nghĩa (Terminology)

| Thuật ngữ | Định nghĩa trong hệ thống |
| --- | --- |
| KPI (Key Performance Indicator) | Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc đo lường tiến độ mục tiêu. |
| OKR (Objectives & Key Results) | Phương pháp quản trị theo mục tiêu và các kết quả cốt lõi. |
| Check-in | Quy trình cập nhật tiến độ định kỳ cho KPI/OKR giữa nhân viên và quản lý. |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | Mẫu kiến trúc AI truy xuất tri thức nội bộ kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). |
| Tenant | Đơn vị khách hàng/doanh nghiệp thuê sử dụng độc lập trên nền tảng SaaS. |

### 1.4.2 Các từ viết tắt (Abbreviations)

| Từ viết tắt | Mô tả đầy đủ |
| --- | --- |
| UI / UX | User Interface / User Experience (Giao diện & Trải nghiệm người dùng) |
| DB / EF Core | Database / Entity Framework Core 10.0 |
| RBAC | Role-Based Access Control (Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò) |
| xUnit | Khung kiểm thử tự động dành cho nền tảng .NET 10 |
| TRX / QA | Test Results XML Report / Quality Assurance |

## 1.5 Những người sử dụng tài liệu này

Project Lead / Project Manager: Theo dõi tiến độ, quản lý rủi ro và đánh giá chất lượng bàn giao.

QA Lead / Senior QA Engineer: Chỉ đạo chiến lược kiểm thử, phân công nhân sự và duyệt báo cáo nghiệm thu.

Developer Team / Codex: Xác minh lỗi, phối hợp fix bug và duy trì bộ unit test xUnit.

Senior QA Tester: Thực thi kịch bản kiểm thử thủ công UI/Controller và chụp ảnh minh chứng.

# II. LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC

Lịch trình thực thi được xây dựng căn cứ vào mốc thời gian thực tế ghi nhận trong hồ sơ dự án từ ngày 02/07/2026 đến 22/08/2026:

| Giai đoạn (Milestone) | Sản phẩm đầu ra (Deliverables) | Thời lượng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập Kế hoạch kiểm thử (v1.0) | Test Plan Draft (237 cases) | 5 ngày | 02/07/2026 | 06/07/2026 |
| Xem lại & Duyệt Test Plan | Approved Test Plan | 2 ngày | 07/07/2026 | 08/07/2026 |
| Đồng bộ & Mở rộng Kịch bản (v2.1) | Testcase Spec (1,241 cases) | 7 ngày | 09/07/2026 | 15/07/2026 |
| Thực thi Kiểm thử Tự động | xUnit TRX Execution (641 tests) | 8 ngày | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| Thực thi Kiểm thử Thủ công (v2.2) | UI Test Report (600 cases + 290 Screenshots) | 8 ngày | 24/07/2026 | 01/08/2026 |
| Fix Bug & Retest Độc lập (v3.0) | Retest Summary (1,241 PASS) | 15 ngày | 02/08/2026 | 16/08/2026 |
| Đánh giá & Xuất báo cáo Final | Final Test Plan & Summary | 6 ngày | 17/08/2026 | 22/08/2026 |

# III. NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN

## 3.1 Phần cứng

| CPU | RAM | Ổ cứng (Disk) | Kiến trúc hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Core i5 / i7 (2.3 GHz+) | 16 GB DDR4/DDR5 | 512 GB NVMe SSD | 64-bit Operating System |

## 3.2 Phần mềm

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại thành phần |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Windows 11 Pro | 64-bit Build 22631+ | Hệ điều hành kiểm thử |
| Google Chrome / Microsoft Edge | Chrome 139+ / Edge 120+ | Trình duyệt Web Client |
| Microsoft SQL Server Express / LocalDB | SQL Server 2022 | Hệ quản trị CSDL |

## 3.3 Công cụ kiểm thử (Test Tools)

| Hoạt động | Công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Kịch bản & Báo cáo | Microsoft Office Excel / OpenPyXL | Microsoft / OpenSource | 2021 / 3.1.5 |
| Kiểm thử Tự động Unit/Integration | xUnit Test Framework / .NET SDK | Microsoft / .NET Foundation | 10.0 Preview/Release |
| Quản lý Mã nguồn & Diff | Git / GitHub CodeGraph | Git SCM | 2.42+ |
| Theo dõi Lỗi (Defect Tracking) | Excel Sheet Test Summary / TRX Log | Internal QA Tools | v3.0 Final |

## 3.4 Môi trường kiểm thử (Test Environment)

Môi trường được cấu hình chuẩn hóa nhằm phản ánh chính xác điều kiện vận hành sản xuất:

Application Base URL: http://localhost:5208 (HTTP/HTTPS local launch profile)

Server Environment: ASP.NET Core MVC (.NET 10) với Dependency Injection container đầy đủ

Database Layer: SQL Server với Entity Framework Core 10.0 Migrations & Seed Data chuẩn

Browser Context: Google Chrome với User Profile dành riêng cho QA testing (Chrome Profile 9)

## 3.5 Nhân sự & Phân công vai trò

| Thành viên / Vai trò | Trách nhiệm chính được phân công |
| --- | --- |
| Senior QA Engineer (Lead) | Biên soạn Test Plan, thiết kế cấu trúc test case, trực tiếp thực thi retest v3.0 độc lập (1,241 cases), phê duyệt chất lượng. |
| Codex / Dev Team | Xây dựng mã nguồn C#, thực thi 641 automated tests xUnit, xử lý khắc phục lỗi phần mềm và duy trì CI/CD build. |
| Senior QA Tester | Thực thi 600 kịch bản kiểm thử thủ công UI/Controller (v2.2), chụp 290 ảnh bằng chứng lỗi và khởi tạo sheet Test Summary. |
| Project Lead / Director | Rà soát toàn bộ tài liệu kiểm thử, kiểm tra tỷ lệ PASS 100% và phê duyệt nghiệm thu sản phẩm. |

# IV. PHẠM VI KIỂM THỬ

## 4.1 Những chức năng được kiểm thử (In Scope)

Dựa trên kết quả phân tích 27 Controllers, 80 Services và 1,241 kịch bản kiểm thử thực tế, phạm vi kiểm thử bao gồm 22 module nghiệp vụ:

Module Phân quyền & phạm vi dữ liệu: Tổng số: 113 test cases (Automated xUnit: 93, Manual UI/Controller: 20). Kết quả: 100% PASS.

Module Nghiệp vụ dùng chung: Tổng số: 100 test cases (Automated xUnit: 73, Manual UI/Controller: 27). Kết quả: 100% PASS.

Module AI hỗ trợ quyết định: Tổng số: 71 test cases (Automated xUnit: 16, Manual UI/Controller: 55). Kết quả: 100% PASS.

Module KPI & Check-in: Tổng số: 135 test cases (Automated xUnit: 80, Manual UI/Controller: 55). Kết quả: 100% PASS.

Module Bảo mật ứng dụng: Tổng số: 6 test cases (Automated xUnit: 1, Manual UI/Controller: 5). Kết quả: 100% PASS.

Module Kho tri thức & RAG: Tổng số: 87 test cases (Automated xUnit: 53, Manual UI/Controller: 34). Kết quả: 100% PASS.

Module SaaS & đa tenant: Tổng số: 89 test cases (Automated xUnit: 66, Manual UI/Controller: 23). Kết quả: 100% PASS.

Module Xác thực & phiên đăng nhập: Tổng số: 107 test cases (Automated xUnit: 56, Manual UI/Controller: 51). Kết quả: 100% PASS.

Module Tổ chức & nhân sự: Tổng số: 71 test cases (Automated xUnit: 12, Manual UI/Controller: 59). Kết quả: 100% PASS.

Module OKR: Tổng số: 142 test cases (Automated xUnit: 110, Manual UI/Controller: 32). Kết quả: 100% PASS.

Module Dashboard & cảnh báo: Tổng số: 8 test cases (Automated xUnit: 6, Manual UI/Controller: 2). Kết quả: 100% PASS.

Module Đánh giá & thưởng: Tổng số: 130 test cases (Automated xUnit: 49, Manual UI/Controller: 81). Kết quả: 100% PASS.

Module Nhật ký & kiểm toán: Tổng số: 6 test cases (Automated xUnit: 1, Manual UI/Controller: 5). Kết quả: 100% PASS.

Module Danh mục & cấu hình: Tổng số: 59 test cases (Automated xUnit: 11, Manual UI/Controller: 48). Kết quả: 100% PASS.

Module Dự án & công việc: Tổng số: 40 test cases (Automated xUnit: 12, Manual UI/Controller: 28). Kết quả: 100% PASS.

Module Trang chủ & điều hướng: Tổng số: 10 test cases (Automated xUnit: 0, Manual UI/Controller: 10). Kết quả: 100% PASS.

Module Thông báo: Tổng số: 5 test cases (Automated xUnit: 1, Manual UI/Controller: 4). Kết quả: 100% PASS.

Module Tìm kiếm: Tổng số: 5 test cases (Automated xUnit: 1, Manual UI/Controller: 4). Kết quả: 100% PASS.

Module Quản trị người dùng: Tổng số: 18 test cases (Automated xUnit: 0, Manual UI/Controller: 18). Kết quả: 100% PASS.

Module Giao diện & khả năng truy cập: Tổng số: 34 test cases (Automated xUnit: 0, Manual UI/Controller: 34). Kết quả: 100% PASS.

Module Ngôn ngữ & bản địa hóa: Tổng số: 1 test cases (Automated xUnit: 0, Manual UI/Controller: 1). Kết quả: 100% PASS.

Module Dữ liệu & hạ tầng: Tổng số: 4 test cases (Automated xUnit: 0, Manual UI/Controller: 4). Kết quả: 100% PASS.

## 4.2 Những chức năng không kiểm thử (Out of Scope)

Giao dịch thanh toán thật: Không thực thi giao dịch tài chính thật trên cổng ngân hàng quốc tế ngoài môi trường sandbox.

Thiết bị phần cứng IoT vật lý: Không thuộc phạm vi phần mềm quản lý KPI/OKR.

Hạ tầng Trung tâm dữ liệu: Khôi phục thảm họa phần cứng ngoài hạ tầng kiểm thử.

## 4.3 Những yêu cầu phi chức năng

Khả năng truy cập & Responsive: Giao diện hoạt động ổn định trên Chrome, Edge; hiển thị responsive chuẩn trên Desktop (1920x1080), Tablet và Mobile.

Bảo mật & Phân quyền: Chống lỗ hổng CSRF (Anti-Forgery Token), sanitize chuỗi XSS, chặn nâng quyền trái phép và cô lập đa tenant.

Nhật ký kiểm toán: Hệ thống tự động ghi nhật ký kiểm toán AuditLog cho các thao tác quan trọng.

# V. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

## 5.1 Các giai đoạn kiểm thử

Unit / Integration Test (xUnit): Thực thi 641 kịch bản kiểm thử tự động kiểm tra logic hàm, validation, service layer và DbContext.

System Integration Test: Kiểm tra luồng dữ liệu liên phân hệ: Đăng nhập -> Chọn Tenant -> Tạo KPI/OKR -> Check-in -> Đánh giá 360 -> Tính thưởng.

UI / Controller System Test: Kiểm thử toàn bộ giao diện Razor View, điều hướng, form thao tác, responsive và nút bấm trực tiếp trên live app http://localhost:5208.

Retest & Acceptance Test: Senior QA Engineer kiểm thử độc lập lại toàn bộ 1,241 test cases (v3.0) xác nhận không còn lỗi rò rỉ.

## 5.2 Phân tích loại kiểm thử (Test Types Matrix)

| Loại kiểm thử (Test Type) | Mô tả chi tiết | Áp dụng trong dự án |
| --- | --- | --- |
| Functional Testing | Kiểm tra tính đúng đắn của toàn bộ logic nghiệp vụ KPI, OKR, Check-in, Thưởng. | Có (1,241 cases) |
| UI / UX & Responsive | Kiểm tra giao diện Razor View, bố cục, icon, form, responsive desktop/mobile. | Có (600 cases) |
| Integration Testing | Kiểm tra tương tác giữa Controller <-> Service <-> DbContext SQL Server. | Có (641 cases) |
| Unit Testing (xUnit) | Kiểm thử cô lập các service calculator, algorithms, prompt parsers qua mock. | Có (641 cases) |
| Regression / Retest | Thực thi retest 100% test cases đảm bảo loại bỏ lỗi cascade sau khi fix. | Có (1,241 cases) |
| Database & Tenant Isolation | Kiểm tra bộ lọc Row-Level Security TenantId và ràng buộc dữ liệu EF Core. | Có (89 cases) |
| Security & RBAC | Kiểm tra phân quyền vai trò, chống CSRF token, XSS sanitize và Fail-Closed. | Có (119 cases) |
| Performance & AI Accuracy | Đo lường thời gian phản hồi xUnit runner (< 0.05s) và độ chính xác gợi ý AI. | Có (71 cases) |

## 5.3 Bảng tiêu chuẩn kiểm thử Chức năng & Phi chức năng

| Tiêu chí Kiểm thử Chức năng | Mô tả tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| Mục đích & Kỹ thuật | Đảm bảo 100% chức năng hoạt động đúng đặc tả SRS. Kỹ thuật: Phân vùng tương đương, Phân tích giá trị biên, Bảng quyết định. |
| Tiêu chuẩn dừng & Xử lý | 100% test cases Critical & High đạt PASS. Mọi sai lệch kết quả giữa Actual Result và Expected Result được ghi nhận log bug. |
| Tiêu chí Kiểm thử Phi Chức năng | Mô tả tiêu chuẩn |
| Mục đích & Kỹ thuật | Đảm bảo tính an toàn bảo mật (Security), cô lập dữ liệu (Multi-tenant) và giao diện đáp ứng (Responsive). |
| Tiêu chuẩn dừng & Phụ trách | Đạt 100% tiêu chí an ninh mạng Fail-Closed. Phụ trách: Senior QA Engineer & Dev Team. |

# VI. ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN (ENTRY / EXIT CRITERIA)

## 6.1 Điều kiện bắt đầu (Entry Criteria)

Mã nguồn solution Manage-KPI-or-OKR-System.sln biên dịch thành công 100% (0 errors).

Môi trường cơ sở dữ liệu SQL Server local/staging khởi tạo thành công với seed data chuẩn.

Bộ 1,241 kịch bản kiểm thử trong file Excel được QA Lead phê duyệt.

## 6.2 Điều kiện kết thúc & Nghiệm thu (Exit Criteria)

Tỷ lệ thực thi: 100% kịch bản kiểm thử (1,241 / 1,241 cases) đã được thực thi hoàn tất.

Tỷ lệ PASS: Đạt tỷ lệ 100.0% PASS (1,241 / 1,241 PASS).

Tồn đọng lỗi: Không còn bất kỳ bug Critical, High hoặc Medium nào ở trạng thái Mở (0 Open Bugs).

Sản phẩm đầu ra: Đã bàn giao đầy đủ file Test Plan, Test Summary Report và mã nguồn xUnit tests.

# VII. QUẢN LÝ LỖI (DEFECT MANAGEMENT)

## 7.1 Quy trình xử lý lỗi (Defect Lifecycle)

Quy trình xử lý lỗi tuân thủ 5 bước chuẩn hóa:

Phát hiện lỗi (Tester) -> Đăng ký Bug Log kèm Screenshot -> Phân công Dev sửa lỗi -> Dev Fix Code & Rebuild -> QA Retest (PASS -> Close; FAIL -> Reopen).

## 7.2 Phân loại mức độ nghiêm trọng của lỗi (Severity Matrix)

| Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Đặc tả chi tiết & Tiêu chuẩn xử lý |
| --- | --- |
| Critical (Nghiêm trọng cao nhất) | Lỗi làm sập ứng dụng (System Crash), rò rỉ dữ liệu giữa các Tenant, vượt quyền bảo mật RBAC, hỏng cơ sở dữ liệu. Tiêu chuẩn: Phải fix ngay lập tức. |
| High (Mức độ cao) | Chức năng chính của KPI/OKR/Check-in không hoạt động, tính toán sai quỹ thưởng, lỗi HTTP 500/404 trên các route chính. Tiêu chuẩn: Fix trong vòng 24h. |
| Medium / Low (Trung bình / Thấp) | Lỗi hiển thị giao diện vỡ nhẹ, sai lỗi chính tả tiếng Việt, thông báo chưa rõ ràng nhưng chức năng vẫn hoạt động. Tiêu chuẩn: Fix trước khi xuất bản final. |

# VIII. TÀI LIỆU ĐẦU RA (TEST DELIVERABLES)

1. Kế hoạch kiểm thử: File docs/TestPlan_Manage_KPI_OKR_System.docx (và file .md đi kèm).

2. Bộ Kịch bản kiểm thử: File docs/Tong_hop_TestCase_VietMach_OmniBizAI_237_cases_RETESTED_LATEST.xlsx (chứa 1,241 kịch bản chi tiết).

3. Báo cáo Retest Summary: Sheet Test Summary và Test Report ghi nhận kết quả 100% PASS (1,241/1,241 cases).

4. Mã nguồn Automated Tests: 83 file kiểm thử xUnit trong thư mục tests/ManageKpiOkrSystem.Tests/.

# IX. PHỤ LỤC & MA TRẬN MAPPING CHI TIẾT (TEST CASE <-> MODULE <-> SOURCE CODE)

Bảng dưới đây trình bày ma trận ánh xạ chi tiết 100% giữa danh sách Module nghiệp vụ, Chức năng thực tế, Thành phần Mã nguồn Backend/Frontend (Controller / Service / View), Dải Test Case ID thực tế trong file Excel và Phương pháp kiểm thử tương ứng:

| STT | Tên Module Nghiệp Vụ | Số Case | Thành phần Mã nguồn (Source Component) | Dải Test Case IDs | Loại Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân quyền & phạm vi dữ liệu | 113 | RolesController.cs, PermissionClaimsTransformation.cs, AccessAndPurchaseSecurityTests.cs | TC0001 ... (113 cases) | xUnit (93) + Manual (20) |
| 2 | Nghiệp vụ dùng chung | 100 | SystemSettingsService.cs, EmailService.cs, ManagementUiIntegrationTests.cs | TC0004 ... (100 cases) | xUnit (73) + Manual (27) |
| 3 | AI hỗ trợ quyết định | 71 | AIController.cs, ChatAdvisor.cs, CustomerSegmentAdvisor.cs, Views/AI/* | TC0010 ... (71 cases) | xUnit (16) + Manual (55) |
| 4 | KPI & Check-in | 135 | KPIsController.cs, KPICheckInsController.cs, CheckInAiEvaluator.cs, Views/KPIs/* | TC0018 ... (135 cases) | xUnit (80) + Manual (55) |
| 5 | Bảo mật ứng dụng | 6 | AIControllerSmartAlertsTests.cs, ValidateAntiForgeryToken, XSS Sanitizer | TC0039 ... (6 cases) | xUnit (1) + Manual (5) |
| 6 | Kho tri thức & RAG | 87 | KnowledgeDocumentsController.cs, MinioKnowledgeObjectStore.cs, BgeM3EmbeddingClient.cs | TC0041 ... (87 cases) | xUnit (53) + Manual (34) |
| 7 | SaaS & đa tenant | 89 | SaaSAdminController.cs, TenantContext.cs, TenantProvisioningService.cs | TC0047 ... (89 cases) | xUnit (66) + Manual (23) |
| 8 | Xác thực & phiên đăng nhập | 107 | AuthController.cs, PasswordResetService.cs, Views/Auth/* | TC0079 ... (107 cases) | xUnit (56) + Manual (51) |
| 9 | Tổ chức & nhân sự | 71 | DepartmentsController.cs, EmployeesController.cs, PositionsController.cs | TC0083 ... (71 cases) | xUnit (12) + Manual (59) |
| 10 | OKR | 142 | OKRsController.cs, OKRWorkflowService.cs, Views/OKRs/* | TC0112 ... (142 cases) | xUnit (110) + Manual (32) |
| 11 | Dashboard & cảnh báo | 8 | DashboardController.cs, AIAlertService.cs, Views/Dashboard/* | TC0161 ... (8 cases) | xUnit (6) + Manual (2) |
| 12 | Đánh giá & thưởng | 130 | EvaluationPeriodsController.cs, EvaluationResultsController.cs, BonusRulesController.cs | TC0232 ... (130 cases) | xUnit (49) + Manual (81) |
| 13 | Nhật ký & kiểm toán | 6 | AuditLogsController.cs, Views/AuditLogs/Index.cshtml | TC0313 ... (6 cases) | xUnit (1) + Manual (5) |
| 14 | Danh mục & cấu hình | 59 | CatalogController.cs, MissionVisionsController.cs, SystemParametersController.cs | TC0397 ... (59 cases) | xUnit (11) + Manual (48) |
| 15 | Dự án & công việc | 40 | WorkProjectsController.cs, WorkItemCommandValidator.cs, Views/WorkProjects/* | TC0615 ... (40 cases) | xUnit (12) + Manual (28) |
| 16 | Trang chủ & điều hướng | 10 | HomeController.cs, Views/Home/Index.cshtml, Views/Home/Privacy.cshtml | TC0753 ... (10 cases) | UI Thủ công |
| 17 | Thông báo | 5 | NotificationsController.cs, NotificationService.cs, Views/Notifications/* | TC0790 ... (5 cases) | xUnit (1) + Manual (4) |
| 18 | Tìm kiếm | 5 | SearchController.cs, AzureSearchEvidenceRetriever.cs, QdrantEvidenceRetriever.cs | TC0836 ... (5 cases) | xUnit (1) + Manual (4) |
| 19 | Quản trị người dùng | 18 | SystemUsersController.cs, Views/SystemUsers/* | TC0841 ... (18 cases) | UI Thủ công |
| 20 | Giao diện & khả năng truy cập | 34 | Views/Shared/_Layout.cshtml, Views/_ViewImports.cshtml, bootstrap.css | TC0865 ... (34 cases) | UI Thủ công |
| 21 | Ngôn ngữ & bản địa hóa | 1 | Resources, Localization Middleware, Culture Info | TC1219 ... (1 cases) | UI Thủ công |
| 22 | Dữ liệu & hạ tầng | 4 | ApplicationDbContext.cs, EF Core Migrations, Transaction Rollback | TC1225 ... (4 cases) | UI Thủ công |
|  | TỔNG CỘNG TOÀN HỆ THỐNG | 1241 | 27 Controllers, 80 Services, 92 Views | TC0001 - TC1241 | xUnit: 641 ¦ Manual: 600 |