# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ KPI/OKR VÀ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG AI

Mã dự án: KPI-OKR-SYSTEM

Nhóm thực hiện: NEXTGEN

Giảng viên hướng dẫn: GVHD. Phan Hoàng Khải

Phiên bản: 1.0 | Ngày lập: 18/08/2026

# LỊCH SỬ SỬA ĐỔI

| Ngày | Phiên bản | Mô tả | Biên soạn | Người duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/08/2026 | 1.0 | Lập Test Plan cho chu kỳ kiểm thử 18–28/08/2026 | Phạm Trần An An – QA Lead | Phạm Trần Anh Quân – Trưởng nhóm |

MỤC LỤC

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI	1

I.	GIỚI THIỆU	3

1.1.	Mục đích	3

1.2.	Tổng quan	3

1.3.	Phạm vi	3

1.4.	Các định nghĩa và từ viết tắt	3

1.4.1.	Các định nghĩa	3

1.4.2.	Các từ viết tắt	3

1.5.	Những người sử dụng tài liệu này	4

II.	LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC	4

Biểu đồ Gantt	5

III.	NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN	5

3.1.	Phần cứng	5

3.2.	Phần mềm	5

3.3.	Công cụ kiểm thử	5

3.4.	Môi trường kiểm thử	6

3.5.	Nhân sự	7

IV.	PHẠM VI KIỂM THỬ	7

4.1.	Những chức năng được kiểm thử	7

4.1.1.	Xác thực, người dùng và phân quyền	7

+	KPI, OKR và đánh giá hiệu suất	7

4.1.2.	AI Assistant và Knowledge/RAG	8

4.1.3.	Giao diện, khả năng sử dụng và tác vụ nền	9

-	Khả năng truy vết	9

4.1.4.	Mức kiểm thử	9

4.2.	Những chức năng không được kiểm thử	9

4.3.	Những yêu cầu phi chức năng	9

V.	CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ	9

5.1.	Các giai đoạn kiểm thử	9

5.2.1.	Kiểm thử chức năng	9

5.2.2.	Kiểm thử phi chức năng	11

VI.	ĐIỀU KIỆN TẠM DỪNG VÀ CHẤP NHẬN	11

VII.	QUẢN LÝ LỖI	11

7.1.	Phân loại lỗi	11

7.2.	Quy trình xử lý lỗi	11

VIII.	TÀI LIỆU ĐẦU RA	12

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Tài liệu xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, lịch trình, phương pháp và tiêu chí chấp nhận cho hoạt động kiểm thử hệ thống Manage KPI/OKR.

  - • Xác nhận các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ và vai trò người dùng.

  - • Đánh giá bảo mật, phân quyền, cô lập dữ liệu đa tenant, validation và khả năng xử lý lỗi.

  - • Tổ chức thực thi 1.241 test case và quản lý kết quả Pass, Fail, Pending có thể truy vết.

  - • Xác định tài nguyên, môi trường, trách nhiệm, điều kiện tạm dừng và điều kiện nghiệm thu.

  - • Quy định các tài liệu đầu ra gồm Test Plan, Test Cases, Defect Log và Final Test Report.

## Tổng quan

- Manage KPI/OKR System là nền tảng SaaS hỗ trợ doanh nghiệp quản lý cơ cấu tổ chức, KPI, OKR, check-in, đánh giá hiệu suất, báo cáo và ra quyết định có hỗ trợ AI. Hệ thống phát triển bằng ASP.NET Core MVC trên .NET 10, EF Core và SQL Server; giao diện sử dụng Bootstrap 5, JavaScript và ApexCharts. Hệ thống hỗ trợ nhiều tenant, phân quyền theo vai trò và tích hợp các dịch vụ AI/RAG.

## Phạm vi

- Test Plan áp dụng cho phiên bản hiện tại của dự án KPI-OKR-SYSTEM và workbook kiểm thử phát hành ngày 18/08/2026. Phạm vi bao gồm kiểm thử tự động, thủ công và tích hợp trong môi trường kiểm thử độc lập.

- Các nhóm chức năng trọng tâm:

  - • Xác thực, Google OAuth, quản lý người dùng, vai trò và phân quyền.

  - • KPI, OKR, check-in, chu kỳ đánh giá, rubric, kết quả và báo cáo.

  - • Cơ cấu tenant, phòng ban, chức vụ, nhân viên, dashboard, thông báo, audit và cấu hình.

  - • AI Assistant, Knowledge Documents, RAG, tìm kiếm, import/export Excel và tác vụ nền.

## Các định nghĩa và từ viết tắt

### Các định nghĩa

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Tenant | Một tổ chức/doanh nghiệp độc lập sử dụng hệ thống SaaS; dữ liệu phải được cô lập với tenant khác. |
| Test Case | Tập hợp tiền điều kiện, dữ liệu, bước thực hiện và kết quả mong đợi để kiểm tra một hành vi. |
| Regression Test | Kiểm thử lại các chức năng liên quan sau thay đổi hoặc sửa lỗi để phát hiện hồi quy. |
| Severity | Mức độ ảnh hưởng của lỗi đối với hệ thống hoặc người dùng. |
| Priority | Mức độ ưu tiên xử lý hoặc thực thi dựa trên rủi ro và giá trị nghiệp vụ. |

### Các từ viết tắt

| Từ viết tắt | Mô tả |
| --- | --- |
| KPI | Key Performance Indicator – Chỉ số đo lường hiệu suất. |
| OKR | Objectives and Key Results – Mục tiêu và kết quả then chốt. |
| SaaS | Software as a Service – Phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ. |
| RLS | Row-Level Security – Cơ chế giới hạn truy cập dữ liệu theo dòng/tenant. |
| RBAC | Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò. |
| AI | Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation – Sinh nội dung có tăng cường truy xuất dữ liệu. |
| UAT | User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng. |
| QA/QC | Quality Assurance / Quality Control – Đảm bảo và kiểm soát chất lượng. |

## Những người sử dụng tài liệu này

- Tài liệu được sử dụng bởi QA Lead, QC/Test Engineer, developers, UI/UX, DevOps, trưởng nhóm, giảng viên hướng dẫn và người tham gia nghiệm thu. QA Lead quản lý kế hoạch và kết luận chất lượng; các thành viên còn lại cung cấp môi trường, xử lý lỗi và xác nhận theo chuyên môn.

# LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC

| Milestone | Deliverables | Duration | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Test Plan, rà soát phạm vi | Test Plan v1.0 | 1 ngày | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| Rà soát và chuẩn hóa 1.241 test case | Test Case workbook | 2 ngày | 18/08/2026 | 19/08/2026 |

| Xác nhận build và automated tests | 629 Pass, 0 Fail, 1 Skip | 1 ngày | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thực thi 612 manual/integration cases | Actual Result và Status | 5 ngày | 19/08/2026 | 25/08/2026 |
| Ghi nhận, phân loại và xử lý lỗi | Defect Log | 6 ngày | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| Retest và regression test | Regression Result | 2 ngày | 26/08/2026 | 27/08/2026 |
| Tổng hợp và đánh giá nghiệm thu | Final Test Report | 1 ngày | 28/08/2026 | 28/08/2026 |

## Biểu đồ Gantt

| Hạng mục | 18/08 | 19/08 | 20–25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test Plan | ■ |  |  |  |  |  |
| Rà soát test case | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Automated test | ■ |  |  |  |  |  |
| Manual/Integration test |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Defect management |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Retest/Regression |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Final Test Report |  |  |  |  |  | ■ |

# NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN

## Phần cứng

Máy phát triển và máy kiểm thử có kết nối Internet ổn định, đủ tài nguyên chạy ứng dụng, SQL Server và các dịch vụ hỗ trợ. Không sử dụng cơ sở dữ liệu production cho kiểm thử.

| CPU | RAM | Storage | Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Core i5/AMD Ryzen 5 hoặc cao hơn | Tối thiểu 8 GB; khuyến nghị 16 GB | Tối thiểu 20 GB trống | 64-bit |

## Phần mềm

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Windows | 10/11 64-bit | Hệ điều hành |
| .NET SDK | 10.0 theo cấu hình dự án | Runtime/SDK |
| SQL Server | 2019 hoặc mới hơn | Cơ sở dữ liệu |
| Google Chrome | Bản ổn định hiện hành – Profile 9 | Trình duyệt kiểm thử chính |
| Microsoft Word / Excel | Microsoft 365 hoặc Office 2019+ | Tài liệu và quản lý test case |

## Công cụ kiểm thử

| Hoạt động | Công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Build và automated test | dotnet CLI, xUnit | Microsoft / xUnit.net | .NET 10 / theo project |
| Phát triển và debug | Visual Studio hoặc VS Code | Microsoft | Bản tương thích .NET 10 |
| Quản lý mã nguồn | Git | Git SCM | Bản cài đặt hiện hành |
| Quản lý Test Case / Defect | Microsoft Excel | Microsoft | Microsoft 365/2019+ |
| Kiểm thử giao diện | Chrome DevTools | Google | Theo Chrome hiện hành |
| Cơ sở dữ liệu | SQL Server Management Studio | Microsoft | Bản tương thích SQL Server |

## Môi trường kiểm thử

- Ứng dụng local sử dụng HTTPS https://localhost:7182 hoặc HTTP http://localhost:5208 với môi trường Development và dữ liệu kiểm thử độc lập.

- Kiểm thử giao diện thực hiện bằng Google Chrome Profile 9 (testchormecodex); bổ sung smoke test trên trình duyệt hiện hành khác khi có điều kiện.

Tích hợp ngoài gồm Google OAuth, SMTP, DeepSeek, MinIO, Qdrant, BGE-M3, MinerU và ClamAV phải dùng cấu hình kiểm thử; kiểm tra cả trạng thái hoạt động, timeout, lỗi kết nối và bị tắt.

- Không reset, reseed, migration phá hủy hoặc ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu thật. Bí mật và thông tin đăng nhập không được ghi trong Test Plan, test case hoặc bằng chứng kiểm thử.

## Nhân sự

| Thành viên | Vai trò và trách nhiệm kiểm thử |
| --- | --- |
| Phạm Trần An An – TB01817 | QA Lead: lập và quản lý Test Plan; phân công, theo dõi tiến độ; review test case; tổng hợp kết quả và kết luận nghiệm thu. |
| Đoàn Quốc Khánh – TB01544 | QC/Test Engineer: thực thi test; ghi nhận và quản lý lỗi; retest; regression; thu thập bằng chứng. |
| Phạm Trần Anh Quân – TB01758 | Trưởng nhóm/Lead Architect & AI Engineer: phê duyệt kỹ thuật; hỗ trợ kiến trúc, bảo mật, multi-tenant và AI/RAG. |
| Bùi Nguyễn Anh Như – TB01785 | UI/UX Designer & Frontend Lead: kiểm tra responsive, accessibility, tính nhất quán giao diện và trải nghiệm người dùng. |
| Trần Thanh Phong – TB01649 | Backend Developer & Database Lead: hỗ trợ API/backend, database, migration, integration test và xử lý lỗi dữ liệu. |
| Nguyễn Thế Bảo – TB01573 | Backend Developer & Logic Lead: xác nhận nghiệp vụ, validation, boundary cases và xử lý lỗi logic. |
| Vũ Hoàng Huy Nhật – TB01605 | DevOps & Integration Lead: chuẩn bị môi trường, cấu hình dịch vụ ngoài, log, build và hỗ trợ kiểm thử tích hợp. |

# PHẠM VI KIỂM THỬ

## Những chức năng được kiểm thử

### Xác thực, người dùng và phân quyền

- • Đăng nhập, đăng xuất, cookie authentication và Google OAuth.

  - • Quản lý System Users, Roles, nhân viên, chức vụ và phòng ban.

  - • Phân quyền theo Admin, Director, Manager, HR và Employee.

  - • Chặn truy cập trái phép, IDOR và thao tác vượt quyền.

  - • Cô lập dữ liệu cross-tenant và kiểm tra Row-Level Security.

- • Validation, thông báo lỗi, session và các trường hợp đầu vào bất hợp lệ.

### KPI, OKR và đánh giá hiệu suất

  - • Tạo, xem, sửa, xóa và phê duyệt KPI/OKR theo quyền.

  - • KPI check-in, cập nhật tiến độ, minh chứng và lịch sử thay đổi.

  - • Chu kỳ đánh giá, rubric, kết quả đánh giá và báo cáo tổng hợp.

  - • Bonus Rules, Catalog, Mission/Vision và Work Projects.

- • Tính toán, tổng hợp, trạng thái và dữ liệu biên của chỉ số.

  - • Dashboard và biểu đồ theo vai trò, phòng ban và chu kỳ.

  - • Import/export Excel, định dạng dữ liệu và xử lý file lỗi.

  - • Thông báo, tìm kiếm và audit log.

  - • System Parameters và cấu hình nghiệp vụ có kiểm soát quyền.

### AI Assistant và Knowledge/RAG

- • AI Assistant, AI History, Knowledge Documents, upload/quét tài liệu, truy xuất và tạo câu trả lời có ngữ cảnh.

- • Kiểm tra kill switch, timeout, lỗi dịch vụ, dữ liệu rỗng, nội dung không hợp lệ và không làm lộ dữ liệu tenant khác.

### Giao diện, khả năng sử dụng và tác vụ nền

- • Razor views, form, modal, bảng dữ liệu, điều hướng và phản hồi trạng thái.

  - • Responsive trên desktop, tablet và mobile.

  - • Keyboard navigation, visible focus, nhãn form và độ tương phản WCAG AA.

  - • Thông báo thành công, cảnh báo, lỗi và empty state bằng tiếng Việt dễ hiểu.

  - • Durable Outbox và các tác vụ nền không gây mất hoặc nhân đôi dữ liệu.

  - • Upload/download tệp, giới hạn dung lượng và kiểm tra kiểu tệp.

  - • Smoke test các luồng chính sau mỗi bản build.

### Khả năng truy vết

  - • Mỗi yêu cầu hoặc module phải truy vết được tới Test Case ID và kết quả thực thi.

  - • Mỗi lỗi phải liên kết với test case, môi trường và bằng chứng tương ứng.

  - • Số liệu tổng hợp trong Test Report phải khớp trạng thái chi tiết trong workbook.

### Mức kiểm thử

- • Static review mã nguồn, model, controller, Razor view và cấu hình.

- • Unit/component test bằng xUnit và integration test với EF Core/SQL Server.

- • Functional, negative, boundary, authorization, security và UI test.

- • Retest lỗi đã sửa và regression các luồng có rủi ro liên quan.

## Những chức năng không được kiểm thử

- • Penetration test chuyên sâu bởi đơn vị bảo mật độc lập.

  - • Load/stress test ở quy mô production hoặc trên hạ tầng thật.

  - • Đánh giá định lượng chất lượng mô hình AI bằng dữ liệu doanh nghiệp thật khi chưa có bộ dữ liệu và tiêu chuẩn phê duyệt.

  - • Khả năng sẵn sàng nội tại của dịch vụ bên thứ ba; chỉ kiểm tra cách hệ thống tích hợp và xử lý lỗi của các dịch vụ này.

## Những yêu cầu phi chức năng

- • Bảo mật và riêng tư: authorization, anti-forgery, validation, upload an toàn, không lộ secret và cô lập tenant.

- • Khả năng sử dụng và tương thích: responsive, keyboard, visible focus, WCAG AA và smoke test trên trình duyệt hỗ trợ.

- • Độ ổn định: không có dead link, unhandled exception, dữ liệu sai lệch hoặc lỗi tích hợp không được xử lý; hiệu năng được quan sát ở mức smoke/baseline.

# CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

## Các giai đoạn kiểm thử

  - Lập kế hoạch và review → chuẩn hóa test case → smoke/automated test → manual/integration test → defect management → retest/regression → tổng hợp Final Test Report.

## Kiểm thử chức năng

| Mục đích | Xác nhận chức năng đúng yêu cầu, đúng quyền, đúng tenant và xử lý đúng dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | Unit, integration, functional, negative, boundary, validation, authorization, cross-tenant, import/export, AI/RAG failure-mode và regression test. |
| Tiêu chuẩn dừng | Tất cả ca ưu tiên cao đã thực thi; không còn lỗi Critical/High; các lỗi còn lại được ghi nhận đầy đủ; build và smoke test đạt. |

| Phụ trách | QA Lead và QC/Test Engineer điều phối; các thành viên hỗ trợ theo chuyên môn. |
| --- | --- |
| Cách kiểm thử | Ưu tiên automated tests hiện có; kiểm thử thủ công tuần tự theo test case; lưu Actual Result, Status và bằng chứng khi cần. |
| Xử lý ngoại lệ | Ghi nhận test case Blocked/Pending kèm nguyên nhân, phụ thuộc môi trường, người xử lý và kế hoạch chạy lại. Không tự đánh dấu Pass nếu chưa có bằng chứng. |

## Kiểm thử phi chức năng

| Mục đích | Đánh giá bảo mật, ổn định, khả năng sử dụng, accessibility, responsive và khả năng phục hồi khi tích hợp lỗi. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | Security/authorization checks, responsive viewport, keyboard-only, contrast/focus review, browser smoke, timeout/failure injection và log review. |
| Tiêu chuẩn dừng | Không còn lỗi Critical/High; luồng chính hoạt động ổn định; tiêu chí accessibility và responsive chính đạt; ngoại lệ được đánh giá rủi ro. |
| Phụ trách | QA/QC chủ trì; UI/UX kiểm tra giao diện; DevOps hỗ trợ môi trường; Backend/AI hỗ trợ bảo mật và tích hợp. |
| Cách kiểm thử | Kết hợp kiểm tra tự động có sẵn với kiểm thử thủ công trên Chrome Profile 9 và môi trường tích hợp được kiểm soát. |
| Xử lý ngoại lệ | Nếu dịch vụ ngoài không khả dụng, kiểm tra fallback/error handling, đánh dấu phụ thuộc môi trường và lên lịch chạy lại trước nghiệm thu. |

# ĐIỀU KIỆN TẠM DỪNG VÀ CHẤP NHẬN

- Tạm dừng khi build thất bại; database/migration không nhất quán; môi trường không ổn định; dữ liệu kiểm thử không an toàn; hoặc lỗi Critical chặn phần lớn hoạt động. Chỉ tiếp tục sau khi nguyên nhân chặn được khắc phục và smoke test đạt.

- Điều kiện nghiệm thu:
• Build solution thành công.
• Không còn lỗi Critical hoặc High đang mở.
• 100% test case ưu tiên cao đã chạy và Pass.
• Tỷ lệ Pass trên các test case đã thực thi đạt tối thiểu 95%.
• Lỗi Medium/Low còn lại có đánh giá ảnh hưởng và được QA Lead chấp nhận.
• Ca SQL Server đang Skip phải chạy trong môi trường tích hợp hoặc có lý do và biện pháp xử lý được phê duyệt.
• Workbook không có lỗi công thức, trùng ID hoặc thiếu trường bắt buộc.

# QUẢN LÝ LỖI

## Phân loại lỗi

| Mức độ nghiêm trọng | Đặc tả lỗi |
| --- | --- |
| Critical | Hệ thống không khởi động; mất/hỏng dữ liệu; lộ dữ liệu cross-tenant; lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng; không có cách khắc phục tạm thời. |
| High | Luồng nghiệp vụ chính hoặc phân quyền sai; nhiều người dùng bị ảnh hưởng; không có workaround chấp nhận được. |
| Medium | Chức năng phụ sai hoặc bất tiện đáng kể nhưng còn workaround; ảnh hưởng giới hạn. |
| Low | Lỗi hiển thị, nội dung, căn chỉnh hoặc vấn đề nhỏ không cản trở nghiệp vụ. |

## Quy trình xử lý lỗi

- Workflow: New → Assigned → In Progress → Fixed → Retest → Closed hoặc Reopened. Lỗi Critical phải được thông báo ngay cho QA Lead và trưởng nhóm; không tiếp tục vùng bị ảnh hưởng nếu có nguy cơ mất dữ liệu hoặc vi phạm bảo mật.

- Mỗi lỗi phải có mã lỗi, Test Case ID liên quan, tiêu đề, module, bước tái hiện, dữ liệu, Expected Result, Actual Result, môi trường, severity, priority, người phụ trách, trạng thái và bằng chứng. Defect Log được duy trì trong workbook hoặc tài liệu theo dõi thống nhất của nhóm.

# TÀI LIỆU ĐẦU RA

- Test Cases và Defect Log: Tong_hop_TestCase_VietMach_OmniBizAI_237_cases_bo_sung.xlsx – 1.241 test case; dữ liệu thực thi chi tiết, Actual Result, Status và defect tracking.

- Test Report: sheet “Test Report” trong Tong_hop_TestCase_VietMach_OmniBizAI_237_cases_bo_sung.xlsx – số liệu tại ngày 18/08/2026: 629 Pass, 0 Fail, 612 Pending; kết quả cuối sẽ được cập nhật ngày 28/08/2026.